## Slide 1
진척 보고 220519
팀명 | 타조
팀장 | 16100483 송재근
팀원 | 17100244 이성준
 | 17101531 박명현
 | 17101673 김다영
담당교수 | 유용환 교수님
발표일 | 2022.05.19

## Slide 2: 목차
목표
코드 설명 및 현 상황
못한 점
단위 테스트
금주 진행 예고

## Slide 3: 목표
프로그래밍 완료
단위 테스트 시행

## Slide 4: 코드
담당 클래스 | 정 | 부 | 현 상황
Constant | 박명현 | 송재근 | 100%
Block | 이성준 | 박명현 | 100%
TetrisManager | 송재근 | 이성준 | 100%
TetrisView | 이성준 | 김다영 | 100%
PopupView | 김다영 | 이성준 | 100%
Ranking | 송재근 | 박명현 | 20%
Setting | 이성준 | 김다영 | 0%

## Slide 5: 못한 점
랭킹 구현
세팅 음량 조절

## Slide 6: 남은 일
랭킹, 세팅 클래스 구현
통합 테스트
이행 테스트
결과 보고

## Slide 7
Constant 단위테스트
2022년 05월 16일

## Slide 8
대상 프로그램 | CONSTANT | 사용자 | 타조 | 담당자 | 송재근
No | 테스트 내용 | 예상결과 | 실제결과 (O/X) | 결함번호
01 | 게임 실행 시 게임 상태 분류가 잘 되어 있는가? | enum GameState 함수로 지정한 PLAYING, END, PAUSE가 게임 상태로 표시된다. | O | 
02 | 테트리스 게임 판의 상태에 대한 종류가 지정 됐는가? | BoardType 함수로 지정한 EMPTY, MOVING_BLOCK, FIXED_BLOCK 등으로 변수 선언이 된다. | O | 
03 | 게임 내에서 조작키 입.출력이 일치하는가? | Direction 열거형 상수로 지정한 방향키가 작동하게된다. (UP 은 38, LEFT는 37, RIGHT는 39, DOWN 은 40, SPACE BAR 는 32, ESC는 27 로 정의) | O | 
04 | 게임 진행 시 테트리스 블록 색상이 지정한 색으로 표시가 되는가? | 테트리스에서 사용할 블록이 무지개 색으로 표시가 된다. | O | 
05 | 블록이 떨어지는 속도레벨이 지정한 속도로 지정이 됐는가? | 블록이 떨어지는 속도가 최대레벨 10과 최소레벨 1을 메크로 상수로 지정하여 1~10까지 지정 속도에 따라 블록이 자동으로 밑으로 한 칸 내려오게 된다. | O | 
테스트 내용 및 결과
JAVA를 이용한 TetrisGame
2022.05.16
작성자 : 박명현

## Slide 9
BLOCK 단위테스트
2022년 05월 19일

## Slide 10
대상 프로그램 | Tetris Block | 사용자 | 타조 | 담당자 | 박명현
No | 테스트 내용 | 예상결과 | 실제결과 (O/X) | 결함번호
01 | 블록이 7가지의 종류로 구성되었는가? | 게임 실행 시 블록이 7종류로 나오는 지 확인 | O | 
02 | 블록의 크기가 4로 설정되어 있는가? | 테트리미노가 사각형 4개로 구성되어있음을 확인 | O | 
03 | 블록의 모양이 배열을 이용한 좌표 값으로 이루어져 있는가? | 7가지의 종류에 맞춰 블록이 좌표 값을 가지고 있음을 확인 | O | 
04 | 다음 블록이 나올 때 무작위로 나오는가? | 7종류 내에서 무작위로 나오는 것을 확인 | O | 
05 | 인 게임 내 우측 하단에 다음 블록 예고가 되는가? | 인 게임 내 우측 하단에 다음 블록 모양이 출력되는 것을 확인 | O | 
06 | ↓ 방향키 입력 시 블록이 이동하는가? | ↓ 방향키 입력 시 블록이 아래로 이동하는 것을 확인 | O | 
테스트 내용 및 결과
JAVA를 이용한 TetrisGame
2022.05.19
작성자 : 이성준

## Slide 11
대상 프로그램 | Tetris Block | 사용자 | 타조 | 담당자 | 박명현
No | 테스트 내용 | 예상결과 | 실제결과 (O/X) | 결함번호
01 | ← 방향키 입력 시 블록이 이동하는가? | ← 방향키 입력 시 블록이 왼쪽으로 이동하는 것을 확인 | O | 
02 | ↑ 방향키 입력 시 블록이 회전하는가? | ↑ 방향키 입력 시 블록이 회전하는 것을 확인 | O | 
03 | → 방향키 입력 시 블록이 이동하는가? | → 방향키 입력 시 블록이 왼쪽으로 이동하는 것을 확인 | O | 
04 |  |  |  | 
05 |  |  |  | 
06 |  |  |  | 
테스트 내용 및 결과
JAVA를 이용한 TetrisGame
2022.05.19
작성자 : 이성준

## Slide 12
TetrisManager 단위테스트
2022년 05월 16일

## Slide 13
대상 프로그램 | TetrisManager | 사용자 | 타조 | 담당자 | 송재근
No | 테스트 내용 | 예상결과 | 실제결과 (O/X) | 결함번호
01 | 조작키 설명 글씨체가 볼드체와 크기 20으로 설정되었는가? | 조작키 설명 글씨체가 볼드체, 크기 20으로 출력. | O | 
02 | 블록 떨어지는 속도가 증가하는가? | 블록 떨어지는 속도가 점점 증가한다., | O | 
03 | 아래줄이 가로로 다 채워지면 그 줄이 지워지는가? | 아래에 쌓인 블록이 지워진다., | O | 
04 | 줄이 완성되면 줄 반짝이는 효과가 출력이 되는가? | 줄이 완성되면 소거되는 줄이 반짝이는 효과가 출력이 된다. | O | 
05 | 테트리스 판, 블록속도, 줄 소거시 효과들을 위한 변수들이 잘 선언 되었는가? | 테트리스 판, 블록 속도, 줄 소거시 효과들을 위한 변수가 잘 선언되어 함수 설정에 쓰였다. | O | 
06 | BOARD_ROW_SIZE 배열을 반복문 돌려 mBoard와 BoardType를 초기화 시키는가? | 배열 반복문을 통해 테트리스판, 블록, 소거라인 수, 낙하속도가 초기화 된다. | O | 
테스트 내용 및 결과
JAVA를 이용한 TetrisGame
2022.05.16
작성자 : 이성준

## Slide 14
대상 프로그램 | TetrisManager | 사용자 | 타조 | 담당자 | 송재근
No | 테스트 시나리오 / 테스트 데이터 | 예상결과 | 실제결과 (O/X) | 결함번호
07 | 줄 소거시 나타나는 효과가 회색과 흰색으로 출력이 되는가? | .줄 소거시 나타나는 효과가 회색과 흰색으로 반짝이는 효과를 나타낸다. | O | 
08 | 블록이 설정한 프레임 창 내에서만 나타나는가? | 블록은 mBlock.getPositions()함수에서 정의한 프레임창 내에서 만 나타나고 조작한다. | O | 
테스트 내용 및 결과
JAVA를 이용한 TetrisGame
2022.05.16
작성자 : 이성준

## Slide 15
VIEW 단위테스트
2022년 05월 16일

## Slide 16
대상 프로그램 | Tetris 실행 화면(프레임, 키 이벤트, 글씨체) | 사용자 | 타조 | 담당자 | 김다영
No | 테스트 내용 | 예상결과 | 실제결과 (O/X) | 결함번호
01 | .가로 800 세로 700 크기의 프레임 창이 띄워지는가? | .가로 800 세로 700의 프레임창이 띄워짐. | O | 
02 | 키를 누르는 순간 이벤트가 발생이 되는가? | 위, 아리, 왼쪽, 오른쪽, 스페이스바, ESC 키를 눌렀을시 이벤트 발생. | O | 
03 | WindowAdapter를 이용한 프레임 창이 꺼지는가? | 게임 나가기를 설정한 메소드를 따라가면 게임창이 꺼짐. | O | 
04 | 블록이 천장에 닿았을 때 게임 게임 종료 로직이 진행이 되는가? | 블록이 천장에 닿게 되면 게임 종료하며 end 메뉴를 보여준다 | O | 
05 | 블록이 떨어질 자리가 없을 때 종료 시키는 로직이 진행 되는가? | 블록이 떨어질 자리가 없게 되면 게임 종료하며 end 메뉴를 보여준다. | O | 
06 | 프레임에 그래픽을 입혀 출력이 되는가? | 프레임에 검정 틀을 입혀 출력이 된다. | O | 
테스트 내용 및 결과
JAVA를 이용한 TetrisGame
2022.05.16
작성자 : 이성준

## Slide 17
대상 프로그램 | Tetris 실행 화면(프레임, 키 이벤트, 글씨체) | 사용자 | 타조 | 담당자 | 김다영
No | 테스트 시나리오 / 테스트 데이터 | 예상결과 | 실제결과 (O/X) | 결함번호
07 | Synchronized 키워드를 이용하여 일시 정지를 시켰을 때 객체를 동기화 시키며 진행중이던 테트리스 게임이 그대로 유지되는가? | .일시정지가 되면 진행중이던 게임이 그대로 유지됨. | O | 
08 | TetrisManager 패키지에서 설정한 스피드로 실행이 되는가? | TetrisManager 패키지에서 설정한 가장 낮은 스피드로 실행이 된다. | O | 
09 | 글씨체가 BOLD 체에 크기가 30으로 설정했는가? | 프레임 창속의 슬씨체가 BOLD체와 크기 30으로 출력이 된다. | O | 
테스트 내용 및 결과
JAVA를 이용한 TetrisGame
2022.05.16
작성자 : 이성준

## Slide 18
VIEW (POPUP) 단위테스트
2022년 05월 16일

## Slide 19
대상 프로그램 | MainMenuPOPUP | 사용자 | 타조 | 담당자 | 이성준
No | 테스트 내용 | 예상결과 | 실제결과 (O/X) | 결함번호
01 | . 프레임 내 레이아웃이 디자인 사이즈에 맞춰 가로 800 세로 700 사이즈로 잘 지정 됐는가? | .가로 800 세로 700의 창이 띄워짐. | O | 
02 | 버튼 클릭 시 이벤트가 출력이 되는가? | 각 버튼 클릭 시 해당 버튼에 맞는 출력을 보인다. | O | 
03 | 게임 실행 시 메인 메뉴 창이 화면에 출력이 되는가? | 게임이 실행된 후 프레임 내 메인 메뉴 창이 출력이 된다. | O | 
04 | 게임 시작 시 프레임 내 테트리스(TETRIS) 문구가 사이즈에 맞게 잘 출력되는가? | 지정된 컬러와 사이즈에 따른 3D사각형모형을 출력하여 테트리스 (TETRIS)문구 출력. | O | 
05 | 테트리스 실행 시 윈도우 프레임 설정하는 함수가 잘 출력 되는가? | 프레임 크기 설정, 화면 중앙에 위치한다. | O | 
06 | 버튼 클릭 시 반짝이는가? | 버튼 클릭 시 반짝인다. | O | 
테스트 내용 및 결과 (MAIN MENU)
JAVA를 이용한 TetrisGame
2022.05.16
작성자 : 김다영

## Slide 20
대상 프로그램 | PauseMenuPOPUP | 사용자 | 타조 | 담당자 | 이성준
No | 테스트 내용 | 예상결과 | 실제결과 (O/X) | 결함번호
01 | . 프레임 내 레이아웃이 디자인 사이즈에 맞춰 가로 500 세로 400 사이즈로 잘 지정 됐는가? | .가로 500 세로 400의 창이 띄워짐. | O | 
02 | 버튼 클릭 시 이벤트가 출력이 되는가? | 각 버튼 클릭 시 각 버튼 클릭 시 해당 버튼에 맞는 출력을 보인다. | O | 
03 | ESC를 누르면 Pause 창이 화면에 출력이 되는가? | ESC를 누르면 Pause 창이 출력된다. | O | 
04 | Pause 출력 시 상태 바가 없는가? | Pause 창에 상태 바가 없다. | O | 
05 | 테트리스 실행 시 윈도우 프레임 설정하는 함수가 잘 출력되는가? | 프레임 크기 설정, 화면 중앙에 위치한다. | O | 
06 | 버튼 클릭 시 반짝이는가? | 버튼 클릭 시 반짝인다. | O | 
테스트 내용 및 결과 (PAUSE MENU POPUP)
JAVA를 이용한 TetrisGame
2022.05.16
작성자 : 김다영

## Slide 21
대상 프로그램 | EndMenuPOPUP | 사용자 | 타조 | 담당자 | 이성준
No | 테스트 내용 | 예상결과 | 실제결과 (O/X) | 결함번호
01 | . 프레임 내 레이아웃이 디자인 사이즈에 맞춰 가로 500 세로 400 사이즈로 잘 지정 됐는가? | .가로 500 세로 400의 창이 띄워짐. | O | 
02 | 버튼 클릭 시 이벤트가 출력이 되는가? | 각 버튼 클릭 시 각 버튼 클릭 시 해당 버튼에 맞는 출력을 보인다. | O | 
03 | 게임이 종료될 시 엔드 메뉴 창이 화면에 출력이 되는가? | 게임이 종료될 시 엔트 메뉴 창이 출력된다. | O | 
04 | 게임 중단 시 프레임내에 T_T 문구가 사이즈에 맞게 잘 출력되는가? | 지정된 컬러와 사이즈에 따른 3D사각형모형을 출력하여 T_T 문구 출력. | O | 
05 | 버튼이 제 위치에 출력되었는가? | 버튼이 제 위치에 출력됨. | O | 
06 | 버튼 클릭 시 반짝이는가? | 버튼 클릭 시 반짝인다. | O | 
테스트 내용 및 결과 (END MENU POPUP)
JAVA를 이용한 TetrisGame
2022.05.16
작성자 : 김다영

## Slide 22: 금주 진행 예정 사항
지적 사항 수정
Ranking, Setting 구현 완료
통합 테스트